Campoalegre 28 de noviembre del 2025

Señora

María Cristina Díaz Castro

Propietaria Finca Cafetera

Vereda Los Guácimos

Tesalia – Huila

Asunto: Propuesta Técnica y Económica – SystemCOFF 360

Cordial saludo:

Agradecemos la oportunidad de haber compartido un espacio en el cual pudimos conocer de primera mano las necesidades de su finca cafetera en cuanto a la gestión, control y trazabilidad de las operaciones administrativas. Para nosotros fue muy valioso escuchar sus inquietudes y expectativas, ya que esto nos permite estructurar una solución tecnológica realmente ajustada a su entorno productivo y al trabajo del personal involucrado.

En este documento presentamos dos alternativas de implementación del software SystemCOFF 360, cada una con un enfoque diferente en alcance y costos, pero ambas diseñadas para resolver la problemática identificada: la falta de un sistema centralizado que organice la información optimice procesos y facilite el seguimiento de las actividades de la finca.

Nuestro objetivo no es solo entregarle un software, sino convertirnos en un aliado estratégico que fortalezca la administración de la finca, mejore la eficiencia operativa, brinde mayor control sobre los recursos y aporte claridad en la toma de decisiones.

Atentamente,

Juan David Lizcano Diaz Estudiante

Tecnólogo ADSO

Ficha: 3230026

- Alcance de la propuesta

El sistema SystemCOFF 360 abarca los siguientes módulos y funcionalidades:

| Módulo | Funciones principales | Actor principal |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y Seguridad | Inicio de sesión con roles, recuperación de contraseña, bloqueo por intentos, log de auditoría. | Administrador / Trabajador |
| Gestión de Lotes y Cultivos | Registro de lotes, actividades de mantenimiento (abono, riego, poda, fumigación), historial por lote. | Administrador |
| Control de Cosechas | Registro de cosecha por lote con kg y estado, trazabilidad completa de la producción. | Administrador |
| Ventas y Finanzas | Registro de ventas asociadas a cosechas, cálculo automático de totales, reportes financieros. | Administrador |
| Gestión de Tareas | Asignación de tareas a trabajadores, seguimiento de estado, evidencias fotográficas. | Administrador / Trabajador |
| Inventario de Activos | Registro y control de activos por categoría, estado y valor. Alertas de mantenimiento. | Administrador |
| Control de Insumos | Registro de insumos agroquímicos, control de stock, alertas de stock bajo, registro de aplicaciones. | Administrador |
| EPP y Herramientas | Entrega y devolución de elementos de protección y herramientas, historial por trabajador. | Administrador |
| Nómina y Pagos | Registro de jornales, quincenas, anticipos y bonos. Vista consolidada mensual. | Administrador |
| Proveedores y Compras | Gestión de proveedores, registro de compras de insumos con detalle de precios. | Administrador |
| Reportes y Análisis | Reportes de producción, ventas, nómina, inventario. Exportación a PDF. Dashboard de indicadores. | Administrador |
| Notificaciones Automáticas | Alertas de stock bajo, tareas vencidas, vencimiento de certificaciones y mantenimientos programados. | Sistema |

- Valoración de la situación actual

Actualmente, la finca no cuenta con un sistema formal para el control administrativo de actividades, insumos y producción. La gestión se realiza de forma manual, lo que genera situaciones como:

- Falta de trazabilidad en los procesos diarios.

- Ausencia de notificaciones o alertas en tiempo real cuando algún insumo se agota o un activo requiere cambio.

- Acumulación de registros dispersos (libretas, hojas sueltas), dificultando el seguimiento.

- Limitado control sobre inventarios, personal y actividades realizadas.

- Pérdidas de tiempo (2-3 horas/día) buscando información y rehaciendo registros.

La sistematización permitirá reducir estos problemas, centralizando la información, mejorando la organización y aumentando la eficiencia en la toma de decisiones.

- Alternativas de implementación

### Opción 1: Desarrollo Completo a Medida

En esta opción se construye SystemCOFF 360 desde cero, totalmente ajustado a las necesidades de la finca. El cliente obtiene la propiedad del software, base de datos, diseño e infraestructura.

Ventajas:

- Personalización total del sistema a las necesidades de la finca.

- Control completo sobre funcionalidades, datos y seguridad.

- El cliente posee el software; el proveedor mantiene los derechos de autor.

- Alta flexibilidad para crecer y adaptarse con actualizaciones futuras.

Desventajas:

- Mayor tiempo de desarrollo (estimado 4-6 meses).

- Inversión inicial más alta.

Estimación de costos — Opción 1: Desarrollo Completo

| Categoría | Descripción | Costo (COP) |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Laptop de desarrollo (i5, 16GB RAM, 500GB SSD) | $ 3.800.000 |
| Hosting VPS | Servidor profesional con soporte 24/7 (12 meses) | $ 1.300.000 |
| Dominio | .com o .co + privacidad WHOIS (12 meses) | $ 82.000 |
| Certificado SSL | SSL Premium de seguridad (12 meses) | $ 220.000 |
| Base de datos | MySQL en la nube con respaldo automático (12 meses) | $ 410.000 |
| Licencias | Librerías premium, plantillas UI, herramientas diseño, GitHub Pro | $ 600.000 |
| Notificaciones | API Email/WhatsApp transaccional (12 meses) | $ 500.000 |
| Mano de obra | 750 horas × $40.000/hora (desarrollo completo SystemCOFF 360) | $ 30.000.000 |
| Pruebas QA | 44 horas de pruebas funcionales, QA y seguridad | $ 1.100.000 |
| Costos indirectos | Energía, internet, transporte a finca, escritorio, insumos | $ 2.430.000 |
| Subtotal |  | $ 40.442.000 |
| Imprevistos | 24% del subtotal para contingencia | $ 9.410.400 |
| TOTAL |  | $ 49.852.400 |

Términos y condiciones Opción 1:

- Entrega por fases según cronograma acordado.

- El alcance incluye solo las funcionalidades definidas en el documento inicial.

- Cambios adicionales generan costos extras por hora.

- Garantía de funcionamiento por 60 días tras la entrega final.

- Pago: 50% al inicio — 50% en la entrega final.

### Opción 2: Licencia Anual (Software como Servicio)

En esta opción el cliente accede al sistema como un servicio ya construido, sin pagar por desarrollo desde cero. El software está listo para usar y solo requiere una suscripción anual con personalización básica incluida.

Ventajas:

- Menor costo inicial.

- Implementación más rápida (2-4 semanas).

- Sistema probado con seguridades ya implementadas.

Desventajas:

- Menor flexibilidad para modificaciones profundas.

- Dependencia de renovación anual para mantener la plataforma activa.

- Posible necesidad de migrar a solución personalizada en el futuro.

Estimación de costos — Opción 2: Licencia Anual

| Categoría | Descripción | Costo (COP) |
| --- | --- | --- |
| Hosting en la nube | Servidor VPS administrado (12 meses) | $ 1.200.000 |
| Dominio | Registro .com o .co + privacidad WHOIS (12 meses) | $ 80.000 |
| Certificado SSL | SSL Premium de seguridad (12 meses) | $ 220.000 |
| Licencia SystemCOFF 360 | Uso anual del software + personalización básica | $ 6.500.000 |
| Soporte técnico | Soporte 24/7, actualizaciones, mantenimiento durante la licencia activa | $ 1.200.000 |
| Servicios de notificación | API Email/WhatsApp transaccional (12 meses) | $ 500.000 |
| Capacitación inicial | Capacitación virtual para administrador y trabajadores | $ 350.000 |
| TOTAL |  | $ 10.050.000 |

Términos y condiciones Opción 2:

- Incluye acceso a los módulos establecidos y personalización básica de interfaz.

- Soporte técnico y actualizaciones activas mientras la licencia esté vigente.

- Renovación anual obligatoria para mantener la plataforma operativa.

- Costo de renovación anual: $900.000 COP (soporte + hosting + actualizaciones).

- Pago: 100% al iniciar el servicio.